### МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ТЫМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЬ-ТЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### 20.04.2012 г.                                                                                                        № 08
с. Усть-Тым

### Об утверждении  графика подготовки

### программы комплексного развития

### системы коммунальной инфраструктуры

### муниципального образования

### « Усть-Тымское сельское» на 2012-2015гг

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. N 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131- ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения
     
     ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить прилагаемый график подготовки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Тымское сельское поселение». на 2012-2015годы

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его  подписания.

Глава поселения                                     А.А.Сысолин

УТВЕРЖДЕН
    постановлением  Главы

Администрации Усть-Тымского
    сельского поселения
    от 20 .04.2012 № 08

ГРАФИК
подготовки программы комплексного развития системы коммунальной
инфраструктуры муниципального образования «Усть-Тымское  сельское поселение»

| N | Наименование мероприятий | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Запросы в организацию коммунального комплекса, ( интересы которой затрагиваются при разработке программы) | Май 2012 |
| 2 | Определение проектов, направленных на улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения, а также мероприятий по энергосбережению | Май – Июнь 2012 |
| 3 | Уточнение бюджета сельского поселения с целью определения конкретной суммы средств, необходимых для разработки программы | Май 2012 |
| 4 | Запрос в Комитет тарифов и цен для проведения проверки доступности для граждан стоимости коммунальных услуг с учетом затрат на реализацию предложений программы | Июнь 2012 |
| 5 | Просчитать эффективность мероприятий программы, а также возможные источники инвестиций для реализации данных мероприятий | Июнь 2012 |
| 6 | Выбор способа разработки программы | Июль 2012 |
| 7 | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения | Август-октябрь 2012 |
| 8 | Утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения | Ноябрь 2012 |